О ходе подготовки муниципального образования  Благовещенский  район к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.

К отопительному периоду 2025-2026  года  ремонтные  работы на котельных района велись согласно запланированных мероприятий.

Подготовка объектов ЖКХ к зиме.

В р.п.Благовещенка теплоснабжение осуществляет  МУП  «Райтоп».

В летний период текущего года предприятием МУП  «Райтоп» велись ремонтные работы согласно запланированных мероприятий.

Произведена замена ветхих тепловых сетей в р.п. Благовещенка общей протяженность  1328   метров, проведена работа по подготовке котельных к эксплуатации в зимний период, а именно проведены работы по прочистке котлов, ревизии и ремонту котельного оборудования, насосов.

При софинансировании краевого бюджета, в рамках государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами"   проведена  работа по  капитальному ремонту  тепловой сети котельной № 3 "МОКХ", протяженностью 0,777 км.

Проводится работа по  капитальному ремонту  тепловой сети котельной № 12 "БПК", протяженностью 3,169 км.

Услуги по водоснабжению в р.п. Благовещенка оказывает  предприятие  МУП  «Райтоп». В летний период заменено 1028  метров  водопроводных сетей в р.п. Благовещенка. Услуги по водоотведению  в р.п. Благовещенка оказывает  предприятие  МУП «Райтоп». В летний период выполнены работы по устройству нового колодца на сетях водоотведения в районе поликлиники Благовещенской ЦРБ, большой объем   выполнен  по замене крышек на канализационных колодцах в р.п. Благовещенка.

По состоянию на 15.09.2025  все котельные р.п. Благовещенки подготовлены к предстоящему отопительному периоду.

Теплоснабжающим предприятием МУП Райтоп  23.06.2025  года заключен договор  на поставку угля с поставщиком  угля ООО «Гарант», для нужд отопления населения, бюджетной сферы и прочих потребителей р.п. Благовещенка, с. Леньки  в объеме 13,980 тыс. тонн.

С 15.09.2025 года теплоснабжающее предприятие  МУП «Райтоп» начало производить запитку водой  тепловых сетей.

Отопительный период начнется  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и  жилых домов»,   в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха будет составлять +8 град. С.