Приложение № 1

к  решению Благовещенского поселкового Совета депутатов                                    от 25.12.2012 № 41

План благоустройства муниципального образования                                        Благовещенский поссовет на 2013 год

| № | # Мероприятие | Срок проведения | Сумма (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Капитальный ремонт многоквартирных домов | Май-декабрь | 200,0 | Бюджет поселения |
|  | Дорожное строительство и ремонт дорог |  |  |  |
| 1. | Ямочный ремонт асфальта на: - ул. Кольцевая, Привокзальная, Ленина, Октябрьская, Пушкина Чехова, Свердлова, Брагина, пер. Школьный, Чапаевский, Целинный, Кучеровых | Июнь | 200,0 | Бюджет поселения |
| 2. | Капитальный ремонт асфальтированных дорог по пер. Кучеровых, ул. Советская, капитальный ремонт покрытия центральной площади | Июнь-ноябрь | 2000,0 | Бюджет поселения призовой фонд |
| 3. | Организация пешеходных переходов на пересечении ул. Октябрьская с пер. Школьный, ул. Октябрьская с ул. Советская, в районе рынка через ул. Пушкина. Установка отбойников вокруг площади центральной остановки. | Июнь-Август | 150,0 | Бюджет поселения |
| 4. | Грейдирование и профилировка дорог и улиц | Май-июнь, сентябрь-октябрь | 150,0. | Бюджет поселения |
| 5. | Срез грунта с обочин дорог с асфальтированным покрытием пер. Чапаевский, пер. Школьный, Кучеровых. | Май, сентябрь | 50,0 | Бюджет поселения |
| 6. | Очистка дорог от снега | по мере необходимости | 500,0 | Бюджет поселения, управляющие компании МКД |
| 7. | Приобретение, замена, установка дорожных знаков: Кольцевая, Привокзальная, Ленина, Октябрьская, Брагина, Кучеровых | Май - октябрь | 100,0 | Бюджет поселения |
| 8. | Обкос улиц и дорог | Июнь-сентябрь | 50,0 | Бюджет поселения, ДРСУ |
| 9. | Уборка кюветов и обочин улиц и дорог р.п. Благовещенка и на расстоянии 5 км от поселка. | Апрель-октябрь | 200,0 | Бюджет поселения, ДРСУ |
| 10. | Нанесение дорожной разметки на дорогах р.п. Благовещенка | Май, июль, сентябрь | 200,0 | Бюджет поселения |
|  | Санитарная очистка и благоустройство |  |  |  |
| 11. | Планировка территории на центральном рынке | Апрель-май | 20,0 | Бюджет поселения |
| 12. | Замена павильона на автобусной остановке: «Больница» | Июнь-август | 50,0 | Бюджет поселения |
| 13. | Благоустройство памятников: - погибшим в годы войны в с. С-Ракит; в р.п. Благовещенка; - В.И. Ленину; | Апрель (по мере неоходимости) | 20,0 | Бюджет поселения |
| 14. | Ремонт ограждений у домов, зданий, сооружений | Июнь, июль | по утвержденным сметам собственниками МКД, ТСЖ, предприятиями и организациями всех форм собственности | Средства собственников МКД находящихся в управлении, ТСЖ, предприятий и организаций всех форм собственности |
| 15. | Ремонт и окраска: лавочек, установка урн, в центральном парке, на центральной площади, центральном озере, туалета на площади, за автовокзалом | Май-июнь | 50,0 | Бюджет поселения |
| 16. | Проведение месячников санитарной очистки и благоустройства поселка | Апрель- август | - | Средства бюджета поселения, собственников МКД находящихся в управлении, ТСЖ, предприятий и организаций всех форм собственности, жителей поселка |
| 17. | Единый санитарный день | Четверг еженедельно | - | Средства предприятий и организации всех форм собственности, жителей поселка |
| 18. | Уборка собственной территории и закрепленных участков, ремонт ограждений и заборов, фасадов зданий и сооружений | апрель август | - | Средства собственников МКД находящихся в управлении, ТСЖ, предприятий и организаций всех форм собственности |
| 19. | Организация дежурства предприятий и учреждений на период месячника по благоустройству | Апрель, май согласно графика | - | Средства предприятий и организации всех форм собственности |
| 20. | Организовать вывоз мусора от домовладений в частном секторе. Информировать население через СМИ | апрель август | - | Средства собственников домовладений |
| 21. | Организовать работу УУМ полиции, контролеров и бригад по благоустройству | постоянно | 200,0 | Бюджет поселения |
| 22. | Рейды по благоустройству | еженедельно | 10,0 | Бюджет поселения |
| 23. | Конкурс «Наше село - нам его украшать» | август | 100,0 | Бюджет поселения |
| 24. | Освещать в СМИ проводимую работу по благоустройству | ежемесячно | 10,0 | Бюджет поселения |
| 25. | Организация устройства мест для сбора бытового мусора вблизи многоквартирных домов (установка ограждений, размещение конструкций площадок) | до 01.06.2012 | по утвержденным сметам собственниками МКД, ТСЖ | Средства собственников МКД находящихся в управлении |
| 26. | Ликвидирование несанкционированных свалок на территории р.п. Благовещенка | по мере выявления | 80,0 | Бюджет поселения |
|  | Озеленение территории поселка |  | - |  |
| 27. | Разбивка газонов в поселении, перед магазинами, офисами, предприятиями и учреждениями | Май, июнь | - | Средства собственников МКД находящихся в управлении, ТСЖ, предприятий и организаций всех форм собственности |
| 28. | Озеленение центральной площади: - посев газонов - разбивка клумб - высадка цветов - полив Озеленение центрального парка: - спил, обрезка и посадка деревьев | апрель-сентябрь | 180,0 | Бюджет поселения |
| 29. | Санитарная обрезка деревьев, кустарников и живых изгородей | май-август | 50,0 | Бюджет поселения |
| 30. | Обкос газонов | май-сентябрь | 50,0 | Бюджет поселения |
|  | ## Освещение улиц |  |  |  |
| 31. | Приобретение ламп уличного освещения, светильников и иных материалов | май-сентябрь | 100,0 | Бюджет поселения |
| 32. | Ремонт оборудования, замена ламп, светильников | постоянно | 100,0 | Бюджет поселения |
| 33. | Установка опор, светильников и ламп в центральном парке | июль | 100,0 | Бюджет поселения |
|  | Обслуживание водоотводных каналов |  |  |  |
| 34. | Уничтожение и скос камыша на водоотводном канале оз. Центральное, обработка гербицидами | по мере необходимости | 50,0 | Бюджет поселения |
|  | Благоустройство кладбища |  |  |  |
| 35. | - Ремонт и замена ограждений - Организация сбора мусора - Ремонт строения для организации охраны и размещения хоз. инвентаря) | постоянно | 150,0 | Бюджет поселения |
|  | Благоустройство скотомогильника |  |  |  |
| 36. | - установка разделочного стола, устройства навеса и ограждения по периметру. | Май | 150,0 | Бюджет поселения |